| Encadreur | RAZAFIARISON Heriniaina Olivier rholivier11@gmail.com +261 33 00 919 15 |
| --- | --- |
| Thème | Conception et réalisation d’une application de taxation des colis et des marchandises au sein de la gare FCE |
| Objectif | Concevoir et réaliser une application qui faciliter la taxation des colis et les marchandises à envoyer dans la gare FCE vers le Coté Est de Madagascar |
| Detail | - Réalisation d’une application qui enregistre les données nécessaires à la taxation des colis pour qu’on puisse accéder aux données en plein temps, imprimer des factures, générer les recettes journalières, hebdomadaires, mensuelles - Pour effectuer cette mission, je vais utiliser comme méthodologie UML et AGILE - Livrable : rapport de stage, application |
| Planing previsonnel | Semaine 1; : analyse du projet. Semaine 2; : Analyse et spécification. Semaine 3; : Conception. Semaine 4-6; : Conception UI/UX. Semaines 7–13 :; Développement. Semaine 14 :; Amélioration et optimisation. Semaine15 -16; : Documentation et bilan. |
| Moyens logiciles | - Fronted : React JS - Backend : Express JS - Base de données : PostgreSQL - Méthodologie : UML, AGILE - IDE : VS code - Outil de versioning : Git |
| Moyens matériels | - Ordinateur : Acer - Equipement reseau : Wifi |